ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE 1o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS
23/05/2016
Presentes Dra. Luciane, Betanho, Mariana, Arlene, Eduardo

FÍSICOS - LEGADO

Cargas 2015 – dezembro deferido pelo Ministro Corregedor, aguardar o contato para subida da carga. Ministro voltou atrás, e somente carregaremos em 01/07.

LOMAN – publicada até março de 2016.

DED 56 – Cargas semanais. Chamado para atualização da cópia. Herbert automatizar as atualizações para as cargas semanais. Adilson informa que entrou na priorização. Testar as cargas mensais junto com as semanais, a partir desta semana. Se houver problema, parar a semanal, para priorizar a mensal. Mariana checar a concomitância da mensal e semanal. Automatização das atualizações – Adilson checar se a automatização está dentro desse DED, se não estiver, abrir DED específico para mensais e semanais, responsabilidade da Estatística. TI está trabalhando na atualização da cópia, não abrir DED, foi embutido. Pendente a carga mensal com a semanal, dentro de um pacote que a TI está tratando com a CR. Pacote CR, Info e Estatística. Iniciado o DED, cargas semanais ok, mas aguardando o extrator 2.0, em produção, com problema no job semanal ainda. Funcionando a carga semanal, já está sendo feito pela Estatística, reunião entre a CR e a Estatística, para formalizar e finalizar o DED.

DED Manual do 1G – Ok. Carga de janeiro, ok, hoje deve subir.

DED extrator 2.0 –OK

DED 205 – ADM – dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina, pois provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Pendente.

Sem DEDs pendentes do Egestão.

Estatística – Justiça em números, DED paralisado, em função do DED 141 do 2G, faltando somente o aperfeiçoamento das janelas para alimentação.

Meta dos Maiores Litigantes – DED 137 – 2G – parado, desde março. Enviado o dado extraído manualmente, somente pelo SAP. Termo de cooperação firmado com a 7a Região para uso do SICOND, falta implementar. Pendente com a TI.

CR – Localidades – Adilson enviar novamente a listagem, para envio à Informática.O retorno da Estatística é que as Varas deverão sanear o campo da localidade, porque o processo não aparece no movimento da Vara. Mariana extrair um relatório e enviar para o Eduardo, para elaborar uma planilha e enviar para as Varas.

Estatística – Manual do 1G – está com Eduardo.

Movimento de suspensão – CR definir a ocorrência para o movimento, em função dos complementos novos, abrir chamado para suporte de usuários implantar. Até o fim da semana, Eduardo.

Estatística – sem pendências.

CR – sem pendências.

Próxima reunião – 13/07/2016 – 14h30, mesmo local, 11 o.. andar. 7s quais posteriormente foram