ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE 1o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS
01/03/2016

Presentes Dra. Luciane, Betanho, Arlene, Vânia, Adilson, Eduardo,

FÍSICOS - LEGADO

Cargas 2015 – Andradina ok.
Problemas com outras varas, estamos em contato com Brasília, para solucionar as cargas apagadas pela servidora de Brasília.
Problema de Ribeirão Preto – chamado 3899 – dezembro.

LOMAN – republicar até novembro, aguardar dezembro para regularizar R. Preto.

DED 56 – Cargas semanais. Chamado para atualização da cópia. Herbert automatizar as atualizações para as cargas semanais. Adilson informa que entrou na priorização. Testar as cargas mensais junto com as semanais, a partir desta semana. Se houver problema, parar a semanal, para priorizar a mensal. Mariana checar a concomitância da mensal e semanal. Automatização das atualizações – Adilson checar se a automatização está dentro desse DED, se não estiver, abrir DED específico para mensais e semanais, responsabilidade da Estatística. TI está trabalhando na atualização da cópia, não abrir DED, foi embutido. Pendente a carga mensal com a semanal, dentro de um pacote que a TI está tratando com a CR. Pacote CR, Info e Estatística. Iniciado o DED, cargas semanais ok, mas aguardando o extrator 2.0, pois o 1.6.61 está dando problemas.

DED Manual do 1G – priorizar, para inclusive recarregar janeiro de 2016.

DED – separar a adm da judicial – 79 1G – ok

DED 205 – ADM – dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina, pois provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Pendente.

Inventário virtual – depende do extrator 1.6.6.1 – ok, subiu. Recarregar janeiro e dezembro algumas varas serão carregadas agora.

Quadro de Magistrados e Servidores – relatórios no TST, já foi cobrado e não houve resposta. Resolvido com as recargas.

Localidade não preenchida – Issue 1800, passado o script para nossa informática, para coletar esses processos. Necessária listagem dos processos em branco, para preenchimento pela Vara. Adilson – pendente.

Recesso – suspensão de prazo – CR alimentar a tabela. Vânia vai falar com Hugo, para popular a tabela do 1G.

CR- sem pendências.
Estatística – sem pendências.
Próxima reunião – 28/03/2016 – 14h30, mesmo local, 11 o.. andar. 7s quais posteriormente foram