ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGESTÃO DE 2o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS 28/03/2016

Presentes Dra. Luciane, Marcio, Edson, Ednamara, Silvia, Marta, Betanho, Vânia, Angela, Claudia, Evandro,Mariana, João, Thelma.

Cargas – rejeitadas desde janeiro, em virtude do Manual.

Publicação LOMAN – até dezembro ok, com obs para Dra. Olga e Dr. Ricardo. Janeiro e fevereiro pendentes do DED do Manual.

DED 127 – Atualização dos itens 2425 e 94425 e 92232 e também manual novo. Em desenvolvimento.

DED 131 e 133 – Justiça em Números, em desenvolvimento, no prazo.

DED versão 1.6.6.1 – Inventário – subiu, Ok. Solicitamos relatório para TST, para verificar as pendências.

ADM 205 – os relatórios não são suficientes, necessário andar com o DED, enquanto não termina o DED do pagamento da gratificação de acúmulo de função. Na ata de 1G. Pendente.

DED 130 – 2.0 – em homologação, mas requer uma interação com a infra. Herbert, pendência. Foi modificado o prazo para relator, iniciando da distribuição ou redistribuição. DED dos afastamentos precede.

Pendências de aposentados – Vânia, apareceram distribuições para Dra. Mariane e Dra. Mattioli, em janeiro e fevereiro. Edson Issue também para Dra. Larissa e Dr. Jorge. Abrir EGE também, para saber se a versão 2.0 corrige esse problema da leitura do complemento.

Prazo de ED – resolvido.

Petição de Agravo continua entrando, em lugar do AIRR, abrir Issue para mudar a descrição para Agravo Interno, se é possível fazer a modificação no TRT. Edson. Continua. Pendente com Vânia. Solução no Extrator 2.1 Pendente.

Baixa do TST – Conector – checar o item 92120 item do Egestão. Sem processo até 30-09. Aguardar carga outubro. Ok, funcionando.

Prazos médios – EGE 1543 – ok.

Custas pelo lançador – orientar gabinetes nas monocráticas e nas colegiadas, façam o trânsito para as Secretarias, onde serão executadas e lançadas as custas. Dra. Luciane no Moodle. Pendente. Verificar .

Vista Regimental – Estatística dar ok para Marcio, para retornar a tabela do prazo, de acordo com a Resolução do CNJ. PJE não olha. Para os físicos, vamos aguardar a finalização do DED sobre o Manual e fazemos o retorno da tabela para abril. Pendente.

DED 125 – popular a tabela de prazos do 2G, por último, para atender as prioridades. Pendente. Não priorizado.

Estatística – acesso às mensagens do EGE – não têm mais acesso. Herbert verificar o acesso no EGE. Fazer ofício para login e senha de consulta no EGE para outros setores envolvidos, não só TI. Pendente com Dra. Luciane.

Negócios – Alterar o roteiro para constar conclusão para despacho, a fim de não abrir prazo e ficar vencido. No caso das IUJ, o processo originário também ficará sobrestado, roteiro o mesmo. Marta verificar um processo na Turma que está pendente.

Arquivamento das Cautelares – na Secretaria – lançador de movimentos somente para custas recolhidas. Depois, arquivo definitivo.
Angela – físicos – conflito de competência lançado como julgado e foi suscitado o conflito – Acórdão – redistribuir para novo julgamento – decisão sobrestamento e aguardar a decisão do conflito.
Evandro – processos redistribuídos para CIC – com RR interposto já na VPJ – pela possibilidade de acordo – não fazer a redistribuição porque o processo entra novamente para Relator e o RR some.

Baixado físico – mov 22 – CIC – começa a tramitação novamente – orientar o pessoal do CIC para requisitar o processo da Vara e entrar com 981 para a VPJ.

Angela – custas da SDC – entrou RO, enviar para a VPJ, se não houver RO, transita e envia para o gabinete, que enviará para a VPJ para executar as custas, o gabinete fará o arq definitivo. Lançador de custas pela VPJ.

Estatística – Feriados – recesso – Edson pendente do 2G. 1G pela CR. Extrator ok.

Angela – dispositivo – fazer como as demais SD – consultar a TI sobre a ferramenta de jurisprudência. Padronizar como as demais, se confirmado.

Correição do TST – recargas até 20/05. DEDS tem que estar prontos até essa data.

Melhoria no sistema – se o processo for enviado para análise de gabinete e estiver em sala aberta, não é excluído automaticamente, e pode ser incluído em outra sala com a mesma composição, se não foi fechada a primeira sala.

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 25/04/2016, 11h00, sala no 15o. Andar.