ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE 1o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS
20/02/2017
Presentes Dra. Luciane, Adilson, Eduardo, Betanho, Vânia, Mariana, Herbert

FÍSICOS - LEGADO

LOMAN – publicada até dezembro e anual, ok.

DED 205 – ADM – dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina, pois provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Pedir priorização, para fazer após o 138.

Justiça em números, DED paralisado, em função do DED 141 do 2G, faltando somente o aperfeiçoamento das janelas para alimentação. Trabalhando junto com SICONDI. DED 133 e 131 – paralisados pelo DED do Selo da Justiça, sequência Maiores Litigantes que depende do SICONDI, que está no DED 399, solicitar colocar em produção o SICONDI.
Vai para produção o SICONDI , para a contagem da Meta 7 – Maiores Litigantes, para remessa mensal.
133 e 131 – (Justiça em Números) aguardando o Selo, que está previsto para dezembro o término.
Selo da Justiça – subiu semestral e mensal foi suspensa pelo CNJ. Automatização da mensal terminando, previsão dezembro, sendo as cargas efetivadas manualmente. Automatização aguardar o pacote do Manual e do Extrator.
Aguardando o DED do Manual, mas o SICONDI está funcionando.

Movimentos de suspensão – CR definir a ocorrência para o movimento, em função dos complementos novos, abrir chamado para suporte de usuários implantar. Até o fim da semana, Eduardo. 13387 – em desenvolvimento. Mariana informa que todos os complementos foram implementados, exceto repercussão geral, necessário um DED da CR ou chamado(estudar se não seria criação no que já existe para registro de solução na audiência). Em homologação.

Estudar se é melhor aguardar a nova versão ou aguardar para iniciar a liquidação e execução, para não lançar no físico, somente no eletrônico. Levantar se temos alguma regra de validação a partir de janeiro de 2016 e se vai afetar a recarga. A nova versão 2.1 vai corrigir o erro, será liberada em novembro, acelerar para colocar em produção no TRT e priorizarmos a recarga das Varas migradas, que são 14 atualmente. Betanho se informar no TST sobre alguma alteração de regra de validação desde janeiro de 2016, para investir na recarga dessas Varas com problema.
No processo de conhecimento, também, há um problema de baixa em dobro. Estudar os movimentos e os itens que foram alterados, para definir um padrão de procedimento. Vânia mandar uma amostragem de processos com o problema, para Dra Luciane enviar ofício à ferramenta, pois se trata de melhoria do extrator. Betanho pendente para verificação do cumprimento da parte da Vânia.
A versão nova corrige a duplicidade de início da execução e da liquidação, em tese, porque não foi carregado ainda. Verificar se corrige a baixa duplicada. Saldo das execuções de 2016 está correto.
Estudar o prazo médio se ainda ficará comprometido, com a solução da versão nova. Testar ainda as baixas nas fases de conhecimento e liquidação.

Processos cancelados – levantamento dos processos pela Arlene e ver os movimentos que foram feitos pelas Varas que já deu certo, passar para o Adilson, para abrir um chamado para tentar uma baixa em lote. Vânia ok chamado aberto, R 3364, movimento 123 remetido para Juízo Deprecante sem cumprimento. Data do cancelamento.

Processos suspeitos do TST- pendente com Eduardo.

Informática – sem pendências.

Estatística – sem pendências.

CR – sem pendências.

Próxima reunião para 07/04, 14h30, mesmo local.