ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE 1o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS
30/03/2016

Presentes Dra. Luciane, Betanho, Mariana, Fabio(CR)

FÍSICOS - LEGADO

Cargas 2015 – Problema de Ribeirão Preto – chamado 3899 – dezembro. Problema com a tabela de juízes. Mariana e Fabio.

LOMAN – publicada até dezembro, sem observação, erro de Ribeirão é temporal. Carga de dezembro não está aprovada, aguardar a correção do erro.

DED 56 – Cargas semanais. Chamado para atualização da cópia. Herbert automatizar as atualizações para as cargas semanais. Adilson informa que entrou na priorização. Testar as cargas mensais junto com as semanais, a partir desta semana. Se houver problema, parar a semanal, para priorizar a mensal. Mariana checar a concomitância da mensal e semanal. Automatização das atualizações – Adilson checar se a automatização está dentro desse DED, se não estiver, abrir DED específico para mensais e semanais, responsabilidade da Estatística. TI está trabalhando na atualização da cópia, não abrir DED, foi embutido. Pendente a carga mensal com a semanal, dentro de um pacote que a TI está tratando com a CR. Pacote CR, Info e Estatística. Iniciado o DED, cargas semanais ok, mas aguardando o extrator 2.0, pois o 1.6.61 está dando problemas. Parado.

DED Manual do 1G – priorizado.
DED extrator 2.0 – colocar em produção até 15/04.

DED 205 – ADM – dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina, pois provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Pendente.

Inventário virtual – depende do extrator 1.6.6.1 – ok, subiu. Recarregar janeiro e dezembro algumas varas serão carregadas agora. Aguardar a recarga.

Localidade não preenchida – Issue 1800, passado o script para nossa informática, para coletar esses processos. Necessária listagem dos processos em branco, para preenchimento pela Vara. Adilson – ok.

Recesso – suspensão de prazo – CR alimentar a tabela. Vânia vai falar com Hugo, para popular a tabela do 1G. ok.

ED pendente – Mariana ver com Massaco sobre alteração da petição.

CR- enviar para Dra. Luciane relação dos DEDS da CR que envolvem o egestão.

Estatística – Justiça em números, inverter e finalizar o módulo semestral até 15/04 e o mensal deixar para o fim do mês de abril.
Prazo para Correição – prazo fatal para a recarga de 2016 é 20/05, em função dos dados aprovados e carga correta de junho, que servirá para a correição.
Meta dos Maiores Litigantes – ver com a Aurete se podemos mandar os físicos de 2016 com obs de pendência dos eletrônicos, em função da estrutura do PJE.

Próxima reunião – 25/04/2016 – 14h30, mesmo local, 11 o.. andar. 7s quais posteriormente foram