ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGESTÃO DE 2o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS 02/05/2016

Presentes Dra. Luciane, Marcio, Edson, Edmilson, Silvia, Betanho, Vânia, Angela, Mariana, João, Herbert, Celina,

Cargas – 2015, ok, aprovado o 2G.

Publicação LOMAN – até fevereiro ok. Março publicação esta semana.

DED 127 – Atualização dos itens 2425 e 94425 e 92232 e também manual novo. Para produção até final da semana próxima.

DED 131 e 133 – Justiça em Números, ok, retorno das inconsistências depois do Manual. 2015 já enviado para o CNJ, semestral. Mensal ainda em construção no CNJ.

ADM 205 – os relatórios não são suficientes, necessário andar com o DED, enquanto não termina o DED do pagamento da gratificação de acúmulo de função. Na ata de 1G. Pendente.

DED 130 – 2.0 – em produção, até o final da semana, para fazer testes.

Pendências de aposentados – Vânia, apareceram distribuições para Dra. Mariane e Dra. Mattioli, em janeiro e fevereiro, aguardando a 2.0. Edson Issue também para Dra. Larissa e Dr. Jorge – EGE - aguardando a versão 2.0.

Petição de AIRR, Ok, próxima versão 2.1 não será lida a petição de Agravo Interno depois do RR.

Vista Regimental – Estatística dar ok para Marcio, para retornar a tabela do prazo, de acordo com a Resolução do CNJ. PJE não olha. Para os físicos, vamos aguardar a finalização do DED sobre o Manual e fazemos o retorno da tabela para abril. Pendente. Só com a recarga.

DED 125 – popular a tabela de prazos do 2G, por último, para atender as prioridades. Pendente. OK.

Estatística – acesso às mensagens do EGE – não têm mais acesso. Herbert verificar o acesso no EGE. Fazer ofício para login e senha de consulta no EGE para outros setores envolvidos, não só TI. Pendente com Dra. Luciane.

Negócios – Alterar o roteiro para constar conclusão para despacho, a fim de não abrir prazo e ficar vencido. No caso das IUJ, o processo originário também ficará sobrestado, roteiro o mesmo. Marta verificar um processo na Turma que está pendente. Pendente.

Arquivamento das Cautelares – Gabinete faz lançador de movimentos para custas recolhidas. Depois, fazer arq definitivo pelo gabinete.

Angela – físicos – conflito de competência lançado como julgado e foi suscitado o conflito – Acórdão – redistribuir para novo julgamento – decisão sobrestamento e aguardar a decisão do conflito. Ok.

Evandro – processos redistribuídos para CIC – com RR interposto já na VPJ – pela possibilidade de acordo – não fazer a redistribuição porque o processo entra novamente para Relator e o RR some. Pendente.

Baixado físico – mov 22 – CIC – começa a tramitação novamente – orientar o pessoal do CIC para requisitar o processo da Vara e entrar com 981 para a VPJ. Pendente, ver na carga de abril.

Angela – custas da SDC – entrou RO, enviar para a VPJ, se não houver RO, transita e envia para o gabinete, que enviará para a VPJ para executar as custas, o gabinete fará o arq definitivo. Lançador de custas pela VPJ. Angela alterou roteiro, publicar no Moodle. Pendente Dra. Luciane.

Angela – dispositivo – fazer como as demais SD – consultar a TI sobre a ferramenta de jurisprudência. Padronizar como as demais, se confirmado. OK

Correição do TST – DEDS ok, dentro do previsto. Recargas, ainda sem cronograma. Estatística informa cronograma para Dra. Luciane – provável 23/05 início das recargas de 2016.

Melhoria no sistema – se o processo for enviado para análise de gabinete e estiver em sala aberta, não é excluído automaticamente, e pode ser incluído em outra sala com a mesma composição, se não foi fechada a primeira sala. Pendente.

Negócios – João – sobrestamento pela IUJ – físico – movimento 873 – deliberado em sessão – vamos publicar as novidades.
Reforçar que o prazo do Relator passa a contar da distribuição e não mais da conclusão. Moodle – Dra. Luciane. O Extrator vai ler as férias e afastamentos, recesso forense. Sumaríssimo 10 dias úteis.

Informática – Tabela de movimentos – Herbert pendência – criar novos itens – dentro do pacote do Manual novo. Criados, Edmilson e Marcio autorizam as tramitações permitidas. 1G – Vlademir.
Tabela de manutenção dos temas dos Incidentes de Recurso Repetitivo – atrelar a tabela dos IUJs no SAP.

Estatística – Manual novo – Vânia enviar a compilação das novidades para publicar no Moodle e Extranet, Mariana colocar.
Meta 7 do CNJ – pendentes ok, faltam julgados e distribuídos, para retirar do Banco, DED 108.

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 23/05/2016, 11h00, sala no 15o. Andar.