ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE 1o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS
28/10/2016
Presentes Dra. Luciane, Adilson, Eduardo, Betanho

FÍSICOS - LEGADO

LOMAN – publicada até julho, agosto pendente uma Vara, que deve resolver na próxima.
DED 205 – ADM – dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina, pois provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Pendente.

Justiça em números, DED paralisado, em função do DED 141 do 2G, faltando somente o aperfeiçoamento das janelas para alimentação. Trabalhando junto com SICONDI. DED 133 e 131 – paralisados pelo DED do Selo da Justiça, sequência Maiores Litigantes que depende do SICONDI, que está no DED 399, solicitar colocar em produção o SICONDI.
Vai para produção o SICONDI , para a contagem da Meta 7 – Maiores Litigantes, para remessa mensal.
133 e 131 – (Justiça em Números) aguardando o Selo, que está previsto para dezembro o término.
Selo da Justiça – subiu semestral e mensal foi suspensa pelo CNJ. Automatização da mensal terminando, previsão dezembro, sendo as cargas efetivadas manualmente.

CR – Localidades – Eduardo informa Circular para as Varas, para fazerem saneamento. Verificar os processos na próxima carga, de julho. Mariana informa que ainda tem erro, fazer levantamento e enviar para Eduardo cobrar das Varas. Mariana fez levantamento, Eduardo informa que enviou às Varas, vamos aguardar a carga de novembro, tendo em vista a exiguidade. Adilson ver a semanal daqui a duas semanas. A carga semanal está dando erro, pendente com Arlene.

Movimentos de suspensão – CR definir a ocorrência para o movimento, em função dos complementos novos, abrir chamado para suporte de usuários implantar. Até o fim da semana, Eduardo. 13387 – em desenvolvimento. Eduardo ver se foi resolvido.

Estudar se é melhor aguardar a nova versão ou aguardar para iniciar a liquidação e execução, para não lançar no físico, somente no eletrônico. Levantar se temos alguma regra de validação a partir de janeiro de 2016 e se vai afetar a recarga. A nova versão 2.1 vai corrigir o erro, será liberada em novembro, acelerar para colocar em produção no TRT e priorizarmos a recarga das Varas migradas, que são 14 atualmente. Betanho se informar no TST sobre alguma alteração de regra de validação desde janeiro de 2016, para investir na recarga dessas Varas com problema.
No processo de conhecimento, também, há um problema de baixa em dobro. Estudar os movimentos e os itens que foram alterados, para definir um padrão de procedimento. Vânia mandar uma amostragem de processos com o problema, para Dra Luciane enviar ofício à ferramenta, pois se trata de melhoria do extrator. Betanho pendente para verificação do cumprimento da parte da Vânia.

RPV no PJE – três movimentos novos no PJE, um deles é o RPV. Criar EG de melhoria – Dra Luciane. OK. Na versão nova.

Processos cancelados – levantamento dos processos pela Arlene e ver os movimentos que foram feitos pelas Varas que já deu certo, passar para o Adilson, para abrir um chamado para tentar uma baixa em lote.

Roteiro para AIRO para as Varas – Eduardo.

Informática – ausente

Estatística – sem pendências.

CR – sem pendências.

Próxima reunião para 30/11, 14h30, mesmo local.