ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGESTÃO DE 2o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS 28.10/2016

Presentes Dra. Luciane, Elaine, Betanho, Carolina, Yara, Ednamara, Angela, João, José Maria, Herbert

Publicação LOMAN – até agosto ok Recarga de setembro

DED 141 – Regra temporal – com erro, aberto chamado. Dois processos com erro em junho, para análise, se não corrigir, fazer manual, para aprovarmos a carga. Grupo de Relator – recursos nova regra está suspenso, para contar desde a distribuição. Refazer o ofício ao Comitê Nacional, sobre as regras de sobrestamento e suspensão do prazo de Relator. Também, a respeito da alteração de classe, para que não seja contado o prazo desde a distribuição, mas, sim, da nova classe. Chamado fechado, enquanto Vânia está em férias, erro somente com Recursos Interno, ainda problema com as classes. Carga de julho não veio com o erro. Melhor cancelar, porque não tem ocorrido mais o erro. Cancelado.

DED 131 e 133 – Mensal já subiu para o CNJ, janeiro de 2015 a abril de 2016, semestral e mensal. Ainda pendente criação de janelas para a Estatística. Funcionando manualmente.
Trabalhando junto com SICOND, suspendeu para fazer Selo Justiça em Números e Meta 7.
SICOND está instalado e funcionando. Ver na reunião do 1G sobre o uso na CR. Justiça em Números no prazo, 10/08, tentar adiantar a carga para 07/08. Ferramenta vai priorizar as mensais e, depois, as semestrais, conforme reunião do 1G. Aguardando o Selo da Justiça, para retomar, está em desenvolvimento. Selo da Justiça somente em dezembro, para retomar a automatização somente em janeiro, provavelmente. Toda a remessa mensal e semestral está sendo enviada manualmente.
Meta 7 está andando em paralelo, OK, aguardando o SICOND, aguardando o DED 399, para instalar em produção. Pronto hoje à tarde, o ambiente do SICOND.

ADM 205 – os relatórios não são suficientes, necessário andar com o DED, enquanto não termina o DED do pagamento da gratificação de acúmulo de função. Na ata de 1G. Pendente.

Pendências de aposentados – eletrônicos – Mattioli, Kayat e Ana Maria(vai baixar em setembro)
Saldo do MP está incorreto. Próxima versão 2.1, correção do item. Pendente.

Melhoria no sistema – se o processo for enviado para análise de gabinete e estiver em sala aberta, não é excluído automaticamente, e pode ser incluído em outra sala com a mesma composição, se não foi fechada a primeira sala. Edson informa que a versão 13 estará corrigido, ainda não está em produção.

DED 138 – aperfeiçoamento na tela do extrator do 1G, para rodar individualmente cada Vara. BSB respondeu que não vão desenvolver para nós. Status aguardando priorização.

Negócios – Massaco publicar o aviso sobre liminar em RO, em substituição à Cautelar. Nova versão do PJE já exclui a classe, Excluir a classe da Cautelar Inominada, Dra Luciane falar com Dr. Levi, novas classes somente com a versão 13. previsão 10.11.

Mariana – campo da data da distribuição do processo, aberto chamado. Físicos. DED 494(físicos) – pedir priorização. Eletrônicos somente na versão 2.1 vai ser corrigido, para o PJE. Pendente.
Processos para baixar para a origem – vão do gabinete e caem na caixa de aguardar prazo de recurso – gabinete envia e-mail, avisando os processos que foram enviados, com número. Dra Luciane colocar aviso no Moodle. Pendente.

Estatística – Betanho informa necessidade de corrigir os servidores afastados devem constar da lotação no item B – DED – na sequência dos Litigantes, priorizar. Balista tem que interagir no DED 483. No pacote do manual.

Decisões monocráticas da Presidência – 92251- corrigido para a próxima versão 2.1. Pendente.

Suspensão, dois movimentos que não estão sendo lidos, mais a suspensão por despacho, na próxima versão 2.1. Melhoria – Pendente da versão nova.

AIRR – decisão de admissibilidade – 92214 – próxima versão 2.1. Pendente da versão.

Decisão monocrática publicada em RR– aberta Issue, abrir como Melhoria. Aguardando resposta.

Eds travados – aberta Issue. ok.

EGE DO SICOND – ok, vão mandar o script de atualização.

Issue sobre processo parado na sessão – 10a. Câmara – Pendente com Herbert

Ednamara enviar o ofício do Comitê PJE sobre as classes – Dra Luciane e Estatística vão estudar as classes novas e órgãos julgadores, para definir e avisar no Moodle. Avisar no Moodle também que o prazo de relator começará da distribuição a partir da carga de janeiro.
Extrator será liberado na homologação até 04.11, início do dia. Prazo 11.11

Negócios – Angela informa sobre remessa do RO estourar os balões. Renovar o aviso e se não for feito pelo gabinete haverá presunção de que o Relator apreciou e a Secretaria e depois a Vice vão poder estourar os balões em lote. Dra. Luciane aviso.

Informática – sem pendências.

Estatística – Classes novas no SAP, deverá ocorrer junto com a versão 13. Fazer aviso específico sobre as Tutelas.

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 30.11/2016, 11h00, sala no 15o. Andar.