| # Ata - Reunião do Subcomitê Regional do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho (e-Gestão) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO |  |  |
| Data: 14/11/2023 | Hora: 14h | Local: Sala da CEGI do Meet |
| Tipo de reunião: Ordinária 2. PARTICIPANTES. Nome; Órgão. Dr Homero Batista Mateus da Silva; TRT2. Dra Juliana Jamtcheck Grosso; TRT2. Dra Renata Prado de Oliveira; TRT2. Dra Roberta Carolina de Novaes e Souza Dantas; TRT2. Rita Kotomi Yuri; TRT2. Ricardo Viana; TRT2. Eric Lopes Melo; TRT2. Ana Celina Ciancio Siqueira; TRT2. Michele Vieira Campos; TRT2. Gustavo Miranda da Silva; TRT2. Patricia Hilst; TRT2. Beatriz Maria Chaves; TRT2. Bernardo Rocha Mendes; TRT2. Maria Conceição de Freitas; TRT2. Adriana Domanoski Gurniak; TRT2. |
| 3. ITENS PARA DELIBERAÇÃO |  |  |
| - Versão 3.0 do Extrator e-Gestão: O prazo para implantação e testes em ambiente de homologação é até 17/11/2023. A SETIC está em processo de implantação do ambiente de homologação, enfrentando algumas dificuldades, mas acredita que concluirá a implantação a tempo. Caso não consiga, caberá à Corregedoria Regional enviar ofício à CGJT solicitando a dilação de prazo. Decidiu-se fornecer acesso ao ambiente de homologação ou enviar cargas para testes da Secretaria da Corregedoria e da Coordenadoria de Estatística após sua implantação. - Pendentes em Execução x Pendentes de Baixa na Fase de Execução: O servidor Conrado levantou a questão dos processos que permanecem como pendentes de baixa na fase de execução ao serem enviados ao 2º Grau, mas, quando têm a sentença anulada, não retornam como pendentes. Decidiu-se aguardar a homologação da versão 3.0 do extrator. Se o problema persistir, deve-se abrir um chamado e fornecer o número ao Dr. Homero para solicitar urgência à Coordenadoria Geral do Sistema e-Gestão. - Assuntos Inválidos – DATAJUD: O CNJ enviou uma lista com assuntos inválidos no DATAJUD e agendou uma reunião para esclarecimentos. Decidiu-se aguardar a reunião e retomar o tema na próxima reunião do subcomitê. - Exclusão de Processos – DATAJUD: O CNJ informou sobre uma lista de processos baixados antes de 2020, fora do escopo do sistema DATAJUD. A SETIC foi solicitada para a exclusão dos processos. - Pesquisa de Satisfação: Decidiu-se divulgar a pesquisa de clima e satisfação no painel de recados do PJe. - Próxima Reunião: 4 de dezembro de 2023, às 14h. |  |  |