ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE 1o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS
05/05/2016

Presentes Dra. Luciane, Betanho, Mariana, Arlene, Vânia, Adilson,

FÍSICOS - LEGADO

Cargas 2015 – dezembro deferido pelo Ministro Corregedor, aguardar o contato para subida da carga.

LOMAN – publicada até março de 2016.

DED 56 – Cargas semanais. Chamado para atualização da cópia. Herbert automatizar as atualizações para as cargas semanais. Adilson informa que entrou na priorização. Testar as cargas mensais junto com as semanais, a partir desta semana. Se houver problema, parar a semanal, para priorizar a mensal. Mariana checar a concomitância da mensal e semanal. Automatização das atualizações – Adilson checar se a automatização está dentro desse DED, se não estiver, abrir DED específico para mensais e semanais, responsabilidade da Estatística. TI está trabalhando na atualização da cópia, não abrir DED, foi embutido. Pendente a carga mensal com a semanal, dentro de um pacote que a TI está tratando com a CR. Pacote CR, Info e Estatística. Iniciado o DED, cargas semanais ok, mas aguardando o extrator 2.0, em produção, com problema no job semanal ainda. Parado.

DED Manual do 1G – para terminar 13/05

DED extrator 2.0 – ok, em produção. Aberto o DED 138 – para atender 1G e 2G, criar a tela para configurar as Varas para rodar a remessa, por enquanto manual.

DED 205 – ADM – dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina, pois provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Pendente.

Inventário virtual – OK

CR- enviar para Dra. Luciane relação dos DEDS da CR que envolvem o egestão. Pendente.

Estatística – Justiça em números, ok, mensal que está com problema no CNJ. Semestral, ainda aguardando a criação da janela para a Estatística alimentar os dados, enquanto isso a alimentação é feita pela TI. Equipe continuará fazendo o DED, após demandas da Presidência, com sinal verde do Herbert.

Meta dos Maiores Litigantes – DED 108 – não está priorizado. Estamos usando uma solução de contorno para enviar os dados. Os dados dos julgados são inconsistentes. Pedida a priorização.

CR – Localidades – Adilson enviar novamente a listagem, para envio à Informática.
Estatística – Manual do 1G – novos itens para orientarmos os usuários. Arlene mandar para Adilson e para Dra. Luciane.
Movimento de suspensão – CR definir a ocorrência para o movimento, em função dos complementos novos, abrir chamado para suporte de usuários implantar.

TI – Criação dos novos movimentos no SAP – ajuda da CR e Estatística. Adilson fará primeiramente o estudo das ocorrências.
Próxima reunião – 27/06/2016 – 14h30, mesmo local, 11 o.. andar. 7s quais posteriormente foram