ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE 1o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS
02/09/2016
Presentes Dra. Luciane, Mariana, Herbert, Adilson, Eduardo, Betanho, Vânia,

FÍSICOS - LEGADO

LOMAN – publicada até julho. ok.
DED 205 – ADM – dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina, pois provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Pendente.

Estatística – Justiça em números, DED paralisado, em função do DED 141 do 2G, faltando somente o aperfeiçoamento das janelas para alimentação. Trabalhando junto com SICONDI. DED 133 e 131 – paralisados pelo DED do Selo da Justiça, Sequência Maiores Litigantes, depois retorna.
SICONDI – DED CR aberto. Priorizar. Já está na máquina da Estatística, Mariana vai contatar com a 7a. Região, para confirmar se a estrutura é a do extrator. Próxima reunião com Presidente, meados de agosto, para resolver a questão da centralização das informações e dados estatísticos.
133 e 131 – suspensa – sendo feito manualmente.
Selo da Justiça – prazo 10/09 e automatização mensal fazer na frente na semestral, junto com aperfeiçoamento das janelas da Justiça em números que é mensal, e os semestrais aguardam os Maiores Litigantes.
Há assuntos que não foram definidos pelo CNJ, inclusive TI. Betanho enviar para Dra Luciane esses assuntos sem definição.

CR – Localidades – Eduardo informa Circular para as Varas, para fazerem saneamento. Verificar os processos na próxima carga, de julho. Mariana informa que ainda tem erro, fazer levantamento e enviar para Eduardo cobrar das Varas.

Movimentos de suspensão – CR definir a ocorrência para o movimento, em função dos complementos novos, abrir chamado para suporte de usuários implantar. Até o fim da semana, Eduardo. 13387 – em desenvolvimento.

Enviar o ofício à ferramenta da CGJT, sobre a duplicidade da execução iniciada e liquidação iniciada, quando utilizada a CLE, e pedir esclarecimentos. Já foram feitas 70.000 CLE. OK.
Dr Luciane já enviou o ofício, já recebeu a resposta, a solução de contorno somente na próxima versão do extrator, no ano que vem. Já enviados ofícios ao Corregedor e Presidente.
Estudar se é melhor aguardar a nova versão ou aguardar para iniciar a liquidação e execução, para não lançar no físico, somente no eletrônico. Levantar se temos alguma regra de validação a partir de janeiro de 2016 e se vai afetar a recarga. A nova versão será liberada em novembro, acelerar para colocar em produção no TRT e priorizarmos a recarga das Varas migradas, que são 14 atualmente.
No processo de conhecimento, também, há um problema de baixa em dobro. Estudar os movimentos e os itens que foram alterados, para definir um padrão de procedimento.

Carta Precatória – cancelada – abrir o chamado, para saber o problema do cancelamento, que faz desaparecer a CP no sistema. Adilson e Eduardo. Sem manifestação da Vara, aguardando. Ok, sem manifestação da Vara.

RPV no PJE – três movimentos novos no PJE, um deles é o RPV. Criar EG de melhoria – Dra Luciane.

Dra Luciane interagir no Moodle sobre a liminar e tutela no MS.

Informática – sem pendências.
Estatística – sem pendências.
CR – sem pendências.
Próxima reunião – 30/09/2016 – 14h30, mesmo local, 11 o.. andar. 7s quais posteriormente foram