ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGESTÃO DE 2o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS 30/9/2016

Presentes Dra. Luciane, Elaine, Betanho, Mariana, Vânia, Carolina, Marta, Edson, Yara,

Publicação LOMAN – até agosto ok

Renovar o aviso para que os gabinetes verifiquem a autuação e façam as alterações, verificar a Remessa Oficial.
No 1G, há um problema mais grave com a exclusão de documentos. Falar na reunião de 1G e na Presidência. Pendente.
Avisar para que os gabinetes oficiem o 1G para que isso não ocorra mais e a Vara retifique.

DED 141 – Regra temporal – com erro, aberto chamado. Dois processos com erro em junho, para análise, se não corrigir, fazer manual, para aprovarmos a carga. Grupo de Relator – recursos nova regra está suspenso, para contar desde a distribuição. Refazer o ofício ao Comitê Nacional, sobre as regras de sobrestamento e suspensão do prazo de Relator. Também, a respeito da alteração de classe, para que não seja contado o prazo desde a distribuição, mas, sim, da nova classe. Chamado fechado, enquanto Vânia está em férias, erro somente com Recursos Interno, ainda problema com as classes. Carga de julho não veio com o erro. Melhor cancelar, porque não tem ocorrido mais o erro.

DED 131 e 133 – Mensal já subiu para o CNJ, janeiro de 2015 a abril de 2016, semestral e mensal. Ainda pendente criação de janelas para a Estatística. Funcionando manualmente.
Trabalhando junto com SICOND, suspendeu para fazer Selo Justiça em Números e Meta 7.
SICOND está instalado e funcionando. Ver na reunião do 1G sobre o uso na CR. Justiça em Números no prazo, 10/08, tentar adiantar a carga para 07/08. Ferramenta vai priorizar as mensais e, depois, as semestrais, conforme reunião do 1G. Aguardando o Selo da Justiça, para retomar, está em desenvolvimento.
Meta 7 está andando em paralelo, OK, aguardando o SINCOND, aguardando o DED 399, para instalar em produção.

ADM 205 – os relatórios não são suficientes, necessário andar com o DED, enquanto não termina o DED do pagamento da gratificação de acúmulo de função. Na ata de 1G. Pendente.

Pendências de aposentados – eletrônicos – Mattioli, Kayat e Ana Maria(vai baixar em setembro)
Saldo do MP está incorreto. Próxima versão 2.1, correção do item.

Melhoria no sistema – se o processo for enviado para análise de gabinete e estiver em sala aberta, não é excluído automaticamente, e pode ser incluído em outra sala com a mesma composição, se não foi fechada a primeira sala. Edson informa que a versão 13 estará corrigido.

DED 138 – aperfeiçoamento na tela do extrator do 1G, para rodar individualmente cada Vara. Pendente.
Negócios – Massaco publicar o aviso sobre liminar em RO, em substituição à Cautelar. Nova versão do PJE já exclui a classe, Excluir a classe da Cautelar Inominada, Dra Luciane falar com Dr. Levi, novas classes somente com a versão 13.

Mariana – campo da data da distribuição do processo, aberto chamado. Físicos. DED 494(físicos). Eletrônicos somente na versão 2.1 vai ser corrigido, para o PJE.
Processos para baixar para a origem – vão do gabinete e caem na caixa de aguardar prazo de recurso – gabinete envia e-mail, avisando os processos que foram enviados, com número. Dra Luciane colocar aviso no Moodle. Pendente.

Ednamara vai verificar se há filtro para uma sub-caixa a ser criada pela Secretaria. Aguardar para publicar. Não tem como filtrar de raia anterior. Indicar como melhoria – Edson. OK.

Marta – melhoria no sistema – processos para incluir em pauta – ferramenta de lote – parou de funcionar – Mariana pode postar, ver com Edson. Já encaminhado para o ComitÊ do PJE. OK

Estatística – Betanho informa necessidade de corrigir os servidores afastados devem constar da lotação no item B – DED – na sequência dos Litigantes, priorizar. Balista tem que interagir no DED 483. Sem priorização, na fila.

Decisões monocráticas da Presidência – 92251- corrigido para a próxima versão 2.1.

Suspensão, dois movimentos que não estão sendo lidos, mais a suspensão por despacho, na próxima versão 2.1. Melhoria – Dra Luciane.

AIRR – decisão de admissibilidade – 92214 – próxima versão 2.1.

Decisão monocrática publicada em RR– aberta Issue, abrir como Melhoria. Dra Luciane.

Eds travados – aberta Issue. Pendente.

Negócios – sem pendências.
Publicar o roteiro da Angela.

Informática – ausente.

Estatística – sem pendências.

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 28/10/2016, 11h00, sala no 15o. Andar.