ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE 1o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS
13/07/2016
Presentes Dra. Luciane, Mariana, Arlene, Eduardo, Adilson

FÍSICOS - LEGADO

Cargas 2015 – ok, aprovado.

LOMAN – publicada até abril, pendente com Betanho.

DED 205 – ADM – dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina, pois provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Pendente.

Estatística – Justiça em números, DED paralisado, em função do DED 141 do 2G, faltando somente o aperfeiçoamento das janelas para alimentação. Trabalhando junto com SICONDI. DED 133 e 131 – paralisados pelo DED do Selo da Justiça, Sequência Maiores Litigantes, depois retorna.
SICONDI – DED CR aberto. Priorizar. Já está na máquina da Estatística, Mariana vai contatar com a 7a. Região, para confirmar se a estrutura é a do extrator.

CR – Localidades – Eduardo informa Circular para as Varas, para fazerem saneamento. Verificar os processos na próxima carga, de julho.

Movimento de suspensão – CR definir a ocorrência para o movimento, em função dos complementos novos, abrir chamado para suporte de usuários implantar. Até o fim da semana, Eduardo. Pendente.

Manual novo – publicar a planilha da Arlene, no Moodle e na Extranet.

Meta 1 do CNJ – ok, dúvida quanto aos processos anulados e devolvidos para a 1a. Instância.

Enviar o ofício à ferramenta da CGJT, sobre a duplicidade da execução iniciada e liquidação iniciada, quando utilizada a CLE, e pedir esclarecimentos. Já foram feitas 70.000 CLE.
Vânia enviar Dra Luciane pendente de finalização na fase de conhecimento dos físicos.
Vânia verificar o comportamento nos processos de conhecimento, acerca da dupla baixa, físico e eletrônico, para acrescentar no ofício.

Estatística – Vânia – Edoc na Vara – não está gerando movimento 85 de juntada. Chamado aberto, com inconsistência nos incidentes(ED, por exemplo), Adilson interagir.
Carta Precatória – cancelada – abrir o chamado, para saber o problema do cancelamento, que faz desaparecer a CP no sistema. Adilson e Eduardo.

CR – sem pendências.

Próxima reunião – 01/08/2016 – 14h30, mesmo local, 11 o.. andar. 7s quais posteriormente foram