ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGESTÃO DE 2o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS 13/07/2016

Presentes Dra. Luciane, Elaine, Carolina, Vânia, Mariana, João, Marta, Massaco, Angela, Marta,

Publicação LOMAN – até maio ok. Junho publicação próxima semana. Maio aprovada.

DED 127 – ok

DED 141 – Regra temporal – com erro, aberto chamado. Dois processos com erro em junho, para análise, se não corrigir, fazer manual, para aprovarmos a carga. Grupo de Relator – recursos nova regra está suspenso, para contar desde a distribuição. Refazer o ofício ao Comitê Nacional, sobre as regras de sobrestamento e suspensão do prazo de Relator. Também, a respeito da alteração de classe, para que não seja contado o prazo desde a distribuição, mas, sim, da nova classe.
MP – orientar os gabinetes, para que verifiquem na aba, se o prazo decorreu ou se há parecer, para que os autos sejam levados à conclusão.

DED 131 e 133 – Mensal já subiu para o CNJ, janeiro de 2015 a abril de 2016, semestral e mensal. Ainda pendente criação de janelas para a Estatística. Funcionando manualmente.
Trabalhando junto com SICOND, suspendeu para fazer Selo Justiça em Números e Meta 7.
SICOND está instalado e funcionando. Ver na reunião do 1G sobre o uso na CR.

ADM 205 – os relatórios não são suficientes, necessário andar com o DED, enquanto não termina o DED do pagamento da gratificação de acúmulo de função. Na ata de 1G. Pendente.

Pendências de aposentados – físicos Dra. Ana Maria com Dra. Luciane. Eletrônicos – Dra Maria Cristina Mattioli, Dr. Nildemar, Dra. Mariane, distribuição no mês junho, que a nova versão deveria corrigir – com Massaco para abrir chamado e corrigir. Dra Mariane processos no MP, correção no extrator 2.1.
Essas obs estão sendo feitas na publicação da LOMAN.

Vista Regimental – Estatística dar ok para Marcio, para retornar a tabela do prazo, de acordo com a Resolução do CNJ. PJE não olha. Para os físicos, vamos aguardar a finalização do DED sobre o Manual e fazemos o retorno da tabela para abril. Pendente. Só com a recarga. Está tudo ok, vamos retornar a tabela para 10 dias, conforme Resolução do CNJ, a partir de 01/08, avisar os gabinetes da data de início do prazo novo. Pendente com Marcio. Somente físicos, porque os eletrônicos não são contados.

Estatística – acesso às mensagens do EGE – não têm mais acesso. Herbert verificar o acesso no EGE. Fazer ofício para login e senha de consulta no EGE para outros setores envolvidos, não só TI. Pendente com Dra. Luciane. Resolvido com a nova ferramenta do CSJT.
Senhas da nova ferramenta – Estatística, CR, TI, cada setor delibera sobre quem vai postar na nova ferramenta.

Baixado físico – mov 22 – CIC – começa a tramitação novamente – orientar o pessoal do CIC para requisitar o processo da Vara e entrar com 981 para a VPJ. Pendente, ver na carga de abril. Pendente com Evandro. Erro novamente, Vânia falou com Thiago, que saneou o processo. Vânia ver com o Evandro sobre o procedimento a ser instituído para o CIC.

Custas – sala de sessão – na tendência do julgamento – registrar as custas que consta do voto. Após recebimento ou não, lançador de movimento. Roteiro com Dra. Luciane, para analisar e publicar, também serve para os gabinetes na decisão monocrática. Aprovado o roteiro Dra. Luciane publicar.

Melhoria no sistema – se o processo for enviado para análise de gabinete e estiver em sala aberta, não é excluído automaticamente, e pode ser incluído em outra sala com a mesma composição, se não foi fechada a primeira sala. Pendente. Ofício para Comitê Nacional PJE. Enquanto isso não acontece, padronizar nas Secretarias, para que não acontece.

João – sobrestamento pela IUJ – físico – movimento 873 – deliberado em sessão – vamos publicar as novidades. Movimentos novos ainda não criados. Não serão criados, usar os que tiverem disponíveis.

Estatística – Manual novo – Vânia enviar a compilação das novidades para publicar no Moodle e Extranet, Mariana colocar. Ok. Pendente com Vânia para revisar e passar para Massaco publicar, acrescentar obs sobre o prazo do Relator a partir da distribuição.

DED 138 – aperfeiçoamento na tela do extrator do 1G, para rodar individualmente cada Vara. Pendente.

Negócios – Massaco publicar o aviso sobre liminar em RO, em substituição à Cautelar.
ED em RR – pendente com Dra. Luciane.
Meta 6 CNJ – ações coletivas de 2014 – coletar os dados do 1G, distribuídos e remetidos para o TRT ou recurso admitido no 1G.

Sobrestamento – reforçar o aviso da decisão-relatar. Em secretaria, corrigir os que estavam em diligência, para os físicos, para sobrestamento. Atualizar o roteiro do sobrestamento na secretaria. Mariana e Yara. Pendente. Fazer o aviso para os físicos, usar o documento digital. Eletrônicos ok o aviso, pode dar ciência, que o fluxo foi corrigido.

João – aviso para os gabinetes fazerem as retificações de autuação da Remessa Oficial, classe processual, advogados, partes Recorrentes, reproduzir o aviso no 1G.

Angela – OE – acordos homologados na fase de Relatar, pela VPJ, antes de julgamento, o servidor que faz a notificação das partes, faz a remessa para o 1G, ver com Evandro.

Elaine – remessa do RR para a VPJ – aviso novamente para gabinetes e Secretarias estourarem os balões, de suas competências, elaborar como rotina.

Mariana – campo da data da distribuição do processo, aberto chamado. Físicos. Pendente.

Petição de advogado para alterar cadastro, depois de julgamento e decurso de prazo, baixar à origem sem providências porque os sistemas não se comunicam.

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 01/08/2016, 11h00, sala no 15o. Andar.