ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGESTÃO DE 2o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS 29.02/2015

Presentes Dra. Luciane, Marcio, Edson, Herbert, Ednamara, Edmilson, José Maria, Silvia, Marta

Cargas – aprovadas até dezembro.

Publicação LOMAN – republicação desde agosto, para contemplar Dr. Olga E Dr. Ricardo. Previsão final da semana que vem, com observações.

DED 127 – Atualização dos itens 2425 e 94425 e 92232 e também manual novo. Em desenvolvimento, somente foi criado o item novo, para aprovar dezembro. Necessário para o Justiça em Números.
DED 131 e 133 – Justiça em Números.
Concomitante, observando o prazo.

DED 126 – coluna - ok,

DED versão 1.6.6.1 – Inventário – subiu, verificar, Estatística.

ADM 205 – os relatórios não são suficientes, necessário andar com o DED, enquanto não termina o DED do pagamento da gratificação de acúmulo de função. Na ata de 1G. Pendente.

DED 130 – EGE 2.0

Pendências de aposentados – Vânia.

Prazo de ED – Vânia.

Chamados do Egestão – pendentes. Atualizar.

Roteiro de REVISÃO DO VALOR DA CAUSA, SUSPENSÃO DE LIMINAR, CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Pendente com Dra. Luciane, para publicar no Moodle. Ok . Colocar notícia. Marcio conferir.

Petição de Agravo continua entrando, em lugar do AIRR, abrir Issue para mudar a descrição para Agravo Interno, se é possível fazer a modificação no TRT. Edson. Continua. Pendente com Vânia. Solução no Extrator 2.1

Baixa do TST – Conector – checar o item 92120 item do Egestão. Sem processo até 30-09. Aguardar carga outubro. Pendente com Vânia, aguardar a carga de novembro.

Programa da 18a. sobre publicação pelas Turmas. Herbert verificará em janeiro. Não tem.

Ejus 2 – homologação. Pendente.

Sistema e-Rec – Na versão 1.11, em homologação, ok, funcionando.

Chamados de Infra – 2G – assinatura de acórdão Dra Olga e Dr Plato –
Solucionados.

Prazos médios – EGE 1543 – Pendente com a Estatística

Custas pelo lançador – orientar gabinetes nas monocráticas e nas colegiadas, façam o trânsito para as Secretarias, onde serão executadas e lançadas as custas. Dra. Luciane no Moodle. Pendente. Verificar .

Vista Regimental – Estatística dar ok para Marcio, para retornar a tabela do prazo, de acordo com a Resolução do CNJ. PJE não olha. Para os físicos, vamos aguardar a finalização do DED sobre o Manual e fazemos o retorno da tabela para abril.

DED 125 – popular a tabela de prazos do 2G, por último, para atender as prioridades.
Prazo ED -

Estatística – acesso às mensagens do EGE – não têm mais acesso. Herbert verificar o acesso no EGE. Fazer ofício para login e senha de consulta no EGE para outros setores envolvidos, não só TI. Pendente com Dra. Luciane.

Informática – sem pendências.

Negócios – aba do dispositivo do acórdão, ok.

Documentos duplicados – próxima versão deve excluir os documentos pendentes sem assinatura. Casos da Ednamara ok. Não tem caso novo.

Nova versão – contempla o SICOND – da 7a. Região. Negativo.

Estatística – Feriados – recesso – Edson alterar para suspensão do prazo.

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 28/03/2016, 11h00, sala no 15o. Andar.